# PRD — Chicken Champion (Boxe RPG 3D)

Oct 14, 2026 · @Co · Version 2.2 (révisée après revue)

## Historique des révisions

| Version | Date | Changements |
| --- | --- | --- |
| v1 | 14/10/2026 | Version initiale. |
| v2 | 14/10/2026 | Revue : incohérences corrigées (fantasme / catégories, pesée, économie du MVP, durée des combats, adversaires en double), indicateurs réécrits en deux niveaux, sections ajoutées (priorités, modèle économique, caméra et contrôles, narration et tutoriel, concurrence, données des mineurs, questions ouvertes). Les commentaires dans la marge expliquent chaque changement. |
| v2.1 | 14/10/2026 | Décisions : caméra sur rail (vue de dos, sans déplacement libre sur le ring) et moteur Unity (URP). Sections combat, exigences techniques, priorités, roadmap, risques et questions ouvertes mises à jour. |
| v2.2 | 14/10/2026 | Décisions : téléphone et tablette uniquement (iOS, Android), PC et Switch abandonnés ; modèle gratuit (free-to-play) ; gabarit fictif pour les catégories ; multijoueur hors périmètre. Contrôles tactiles en priorité, indicateurs mobiles, modèle économique, énergie, exigences techniques, roadmap (soft launch), risques et questions ouvertes revus. |

## Priorités de décision

Trois décisions conditionnent le reste du document. Elles doivent être tranchées pendant la préproduction, dans cet ordre.

| # | Décision | Pourquoi elle bloque | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trancher le combat : caméra et déplacements (décidé : sur rail), gestes tactiles, durée des combats | Le jeu sort uniquement sur mobile : si le combat au timing ne fonctionne pas au tactile, le concept ne tient pas | Gestes et durée : fin M1 (prototype gris tactile) |
| 2 | Compléter la boucle du MVP : coût des séances, boutique minimale, règles de la pesée | Sans cela, la boucle « le combat finance l'entraînement » n'est pas testable | Fin M2 |
| 3 | Indicateurs en deux niveaux : critères de passage du MVP, indicateurs de lancement | Définit ce qui autorise le passage en production | Fin M3 |

## Vision & pitch

Un jeu de boxe RPG en 3D où un poulet de basse-cour gravit les catégories de poids, des poids mouche aux poids lourds, pour réunir toutes les ceintures du règne animal.

- Pitch : « Rocky rencontre la ferme ». Chaque victoire se prépare à la salle de musculation, où le joueur forge les statistiques de son poulet.

- Fantasme joueur : partir du plus improbable des boxeurs et devenir champion incontesté face à des animaux qui ont l'air bien plus gros et plus forts que lui.

- Catégories et taille (décidé) : les catégories reposent sur un « gabarit de combat » fictif (poids + muscle) fixé par la fédération de la ferme, pas sur le poids réel des espèces. Visuellement, les adversaires restent toujours nettement plus gros que le poulet : c'est un parti pris humoristique assumé.

- Ton : humoristique et coloré, mais avec un combat lisible et exigeant.

- Piliers : combats nerveux au timing, progression RPG visible sur le personnage, galerie d'adversaires mémorables.

Non-objectifs (lancement)

- Pas de version PC ni console.

- Pas de multijoueur, ni en ligne ni en local (un mode asynchrone pourra être réévalué après le lancement).

- Pas de vente d'avantages en combat (pas de pay-to-win), pas de loot boxes, pas de publicité forcée.

- Pas de création de personnage : le héros est toujours le poulet.

- Pas de réalisme ni de sang.

## Objectifs & indicateurs de succès

Les indicateurs sont répartis en deux niveaux : les critères de passage du MVP, mesurables en playtest, qui conditionnent le passage en production ; puis les indicateurs de lancement, mesurés en soft launch puis après la sortie sur iOS et Android.

### Critères de passage du MVP (go / no-go en fin de M8)

Panel : 30 à 50 joueurs hors équipe, correspondant à la cible, sur le build mobile du MVP, avec au moins un tiers des tests sur tablette.

| Objectif | Indicateur | Seuil de passage |
| --- | --- | --- |
| Combat compréhensible | Joueurs battant le 1er challenger en 2 tentatives maximum, en Normal, sans assistance au timing | ≥ 80 % |
| Contrôles tactiles | Joueurs jugeant les gestes précis et réactifs (note ≥ 4/5 au questionnaire) | ≥ 75 % |
| Combat lisible | Joueurs capables de décrire le télégraphe d'au moins 2 attaques du champion | ≥ 70 % |
| Boucle qui donne envie | Joueurs qui relancent spontanément un combat à la fin de la session de test | ≥ 60 % |
| Salle appréciée | Séances jouées en mini-jeu plutôt qu'en simulation rapide | ≥ 60 % |
| Progression ressentie | Joueurs qui citent spontanément un effet de l'entraînement en combat (entretien après le test) | ≥ 70 % |
| Rythme | Temps médian pour finir la catégorie poids mouche (4 combats) | 60 à 90 min |

### Indicateurs de lancement (soft launch, puis 6 mois après la sortie)

| Objectif | Indicateur | Cible |
| --- | --- | --- |
| Boucle addictive | Rétention J1 / J7 / J30 | 40 % / 15 % / 6 % |
| Qualité perçue | Note moyenne App Store et Google Play | ≥ 4,3 / 5 |
| Prise en main | Joueurs ayant battu le 1er champion | ≥ 60 % des joueurs actifs à J7 |
| Durée de vie | Joueurs ayant réuni les 6 ceintures | ≥ 10 % des joueurs actifs à J30 |
| Salle | Séances jouées en simulation rapide | ≤ 40 % |
| Monétisation | Part de joueurs payeurs et revenu moyen par joueur actif quotidien | À définir avec le business plan |
| Monétisation bien perçue | Avis des stores qui se plaignent des achats ou des publicités | ≤ 5 % des avis négatifs |

Durée visée de la campagne principale : 8 à 12 heures, en sessions courtes.

## Public cible & plateformes

Cible principale : joueurs casual à mid-core de 12 à 35 ans, amateurs de jeux d'arcade et de progression légère (type Punch-Out!!, Punch Club).

- Plateformes : téléphone et tablette uniquement, sur iOS et Android, avec une sortie simultanée. Pas de version PC ni console. Jeu en mode paysage.

- Téléphone et tablette : même contenu ; l'interface s'adapte (zones tactiles proportionnelles à l'écran, HUD repositionnable sur tablette).

- Sessions : 5 à 15 minutes, soit 1 à 3 séances de salle (moins de 60 s chacune), une pesée et un combat. Le jeu doit supporter les interruptions (pause automatique, reprise au round).

- Classification visée : PEGI 7 sur Google Play (via IARC) et classification équivalente sur l'App Store — violence cartoon, aucun sang.

- Langues : français et anglais au lancement, textes et doublage du commentateur.

- Données des mineurs : la cible commence à 12 ans. Les analytics demandent un consentement explicite, parental en dessous de 15 ans en France (RGPD), avec une collecte anonymisée, désactivable, et conforme aux règles d'Apple et de Google. Pas de suivi publicitaire entre applications. Les achats intégrés n'utilisent aucune incitation ciblant les mineurs (compte à rebours, offres pressantes) et respectent le contrôle parental des stores.

## Modèle économique : gratuit (free-to-play) — décidé

Le jeu est entièrement gratuit à télécharger et toute la campagne est jouable sans payer. Les revenus ne doivent jamais acheter la victoire.

Sources de revenus proposées

- Cosmétiques : tenues, gants, shorts, protège-becs et animations d'entrée au style unique, sans effet sur les statistiques. Vendus directement en euros, sans monnaie premium.

- Publicité récompensée, toujours facultative : regarder une publicité pour doubler une prime ou obtenir une séance de salle supplémentaire, avec un plafond quotidien. Aucune publicité imposée.

- Pack de soutien : un achat unique (prix indicatif 3 à 5 €) qui supprime les publicités récompensées en accordant directement leurs bonus, et offre une tenue exclusive.

- Après le lancement : de nouvelles catégories et de nouveaux adversaires restent gratuits ; des tenues thématiques sont vendues à côté.

Garde-fous

- Rien de ce qui se vend n'améliore les statistiques, l'équipement de combat ou les chances de victoire.

- L'énergie de la salle se recharge en combattant, jamais en attendant ni en payant : elle sert le rythme du jeu, pas la monétisation.

- Pas de loot boxes, pas de monnaie premium, pas d'offres à compte à rebours.

## Boucle de gameplay principale

Une session = 1 à 3 séances de salle, une pesée, puis un combat. Les primes du combat paient les séances suivantes et l'équipement.

boucle de gameplay · 5 étapes

- Victoire : prime complète, XP et réputation ; le challenger suivant se débloque.

- Défaite : prime réduite (30 %) et XP, retour à la salle. Filet de sécurité : la 1re séance de chaque cycle est gratuite, et les challengers déjà battus peuvent être rejoués en combat d'exhibition pour une petite prime.

- Champion battu : ceinture et accès à la catégorie de poids supérieure.

## Système de combat de boxe

Combat en temps réel en vue 3D à la troisième personne, basé sur la lecture des attaques adverses et le timing, pas sur le matraquage de boutons.

### Caméra et déplacements (décidé : sur rail)

- Décision : vue de dos, déplacement sur rail. Le poulet fait toujours face à l'adversaire ; il esquive à gauche ou à droite et recule d'un pas, sans se déplacer librement sur le ring (à la manière de Punch-Out!!).

- Pourquoi : télégraphes très lisibles sur un petit écran, IA et animations nettement moins coûteuses, et des contrôles tactiles réalistes.

- Caméra : fixe, derrière l'épaule du poulet, légèrement surélevée. Les plans dynamiques sont réservés aux knock-downs, aux KO et aux ralentis d'impact. Le cadrage recule selon le gabarit de l'adversaire, pour que les plus gros (ours, taureau) restent entièrement visibles.

- Conséquences sur la production : pas de locomotion libre ni de pathfinding, pas de gestion de l'espace par l'IA ; chaque adversaire se résume à un jeu d'attaques, de télégraphes et de réactions face au joueur.

- Profondeur sans déplacement : la variété vient des esquives directionnelles, des contres, de la gestion de l'endurance et des patterns propres à chaque adversaire (feintes, enchaînements, rythme).

- À vérifier dans le prototype gris (fin M1) : que le combat reste varié sans déplacement libre, et que les télégraphes restent lisibles avec les plus gros adversaires, y compris sur un téléphone de 6 pouces.

- Alternative écartée : le déplacement libre sur le ring, qui apportait plus de profondeur tactique mais coûtait nettement plus cher (IA, caméra, animations) et se prêtait mal au tactile.

### Actions et ressources

- Coups : jab, direct, crochet, uppercut, plus un coup spécial « Coup de bec » qui se charge en touchant l'adversaire.

- Bras gauche / droit : alternance automatique selon le contexte, pour garder des gestes simples.

- Défense : garde haute / basse, esquive latérale, recul ; une esquive parfaite ouvre une fenêtre de contre.

- Ressources : barre de vie, barre d'endurance (chaque coup et chaque esquive la consomment), jauge de spécial.

Schéma de contrôles tactiles (proposition à valider dans le prototype) : l'écran est partagé en deux. La moitié gauche sert à se défendre, la moitié droite à attaquer.

| Action | Geste tactile | Manette Bluetooth (option) |
| --- | --- | --- |
| Jab / direct (alternés) | Tap sur la moitié droite | Bouton de façade bas |
| Crochet | Glisser horizontal sur la moitié droite | Bouton de façade gauche |
| Uppercut | Glisser vers le haut sur la moitié droite | Bouton de façade haut |
| Garde haute | Doigt maintenu sur la moitié gauche | Gâchette droite maintenue |
| Garde basse | Doigt maintenu puis glissé vers le bas, moitié gauche | Gâchette droite + stick vers le bas |
| Esquive gauche / droite | Glisser rapide à gauche / à droite, moitié gauche | Stick gauche, coup sec |
| Recul | Glisser rapide vers le bas, moitié gauche | Stick vers le bas, sans garde |
| Coup de bec (spécial) | Bouton dédié, qui s'allume quand la jauge est pleine | Bouton d'épaule droit |

- Réactivité : les taps se déclenchent dès le contact avec l'écran ; les glissés sont reconnus sur une courte distance, sans attendre que le doigt se lève.

- Calibrage : un écran d'options mesure la latence tactile de l'appareil et ajuste les fenêtres de timing.

- Personnalisation : taille des zones réglable, gestes inversables pour les gauchers, support des manettes Bluetooth (Xbox, PlayStation, MFi).

### Format et rythme

- Rounds de 60 secondes : 3 rounds pour un challenger, 5 pour un champion, 7 pour le combat final. Le combat le plus long dure environ 8 min 30, pauses comprises.

- Victoire : KO, KO technique (3 knock-downs dans un même round) ou décision aux points.

- Entre les rounds : 15 secondes au coin pour choisir une action parmi trois : soigner, récupérer de l'endurance ou écouter le conseil tactique du coach.

- Interruptions : pause automatique dès que le jeu passe en arrière-plan (appel, notification) ; sauvegarde automatique entre les rounds pour reprendre un combat interrompu.

### Adversaires et difficulté

- Télégraphes : chaque animal a des télégraphes lisibles (animation + son) et un pattern propre.

- Phase enragée sous 30 % de vie, réservée aux champions et au combat final ; chaque challenger a plutôt une attaque signature.

- Difficulté : Facile (télégraphes plus longs, dégâts reçus réduits), Normal, Difficile (télégraphes plus courts, IA plus agressive). L'assistance au timing, qui signale le moment de l'esquive parfaite, est activable dans tous les modes.

- Fenêtres de timing : définies en millisecondes dans les données (par exemple 150 ms pour l'esquive parfaite en Normal), indépendantes de la fréquence d'images.

## Progression RPG & salle de musculation

La salle est le principal moyen de progresser : chaque séance transforme du temps, de l'énergie et des primes en statistiques, visibles sur le corps du poulet. L'XP de combat (compétences) et l'équipement complètent cette progression sans la remplacer.

| Statistique | Effet en combat | Exercice associé (mini-jeu) |
| --- | --- | --- |
| Force | Dégâts des coups | Développé couché (rythme) |
| Vitesse | Vitesse des coups et des esquives | Sac de frappe (séquences de touches) |
| Endurance | Taille et récupération de la barre d'endurance | Corde à sauter (timing) |
| Résistance | Réduction des dégâts, résistance au KO | Abdos / gainage (maintien de jauge) |
| Technique | Fenêtre de contre plus large, coups critiques | Sparring avec le coach (combat court) |

- Énergie : 3 séances « saines » entre deux combats (jusqu'à 5 avec les améliorations de la salle). Chaque séance au-delà est possible mais donne de la fatigue : −10 % d'endurance au combat suivant, cumulable. L'énergie se recharge en combattant, jamais avec le temps ni avec de l'argent.

- Coût des séances : chaque séance coûte une partie des primes, sauf la première du cycle. C'est ce qui relie concrètement le combat et la salle.

- Simulation rapide : disponible pour tout mini-jeu déjà réussi une fois ; elle rapporte 70 % du gain d'une séance bien jouée.

- Niveaux & compétences : l'XP gagnée en combat donne des points de compétence, à dépenser dans trois styles (Cogneur, Esquiveur, Contreur).

- Économie : les primes paient les séances, l'équipement (gants, short, protège-bec), les suppléments et les améliorations de la salle.

- Feedback visuel : le modèle 3D du poulet se muscle par paliers (5 morphologies).

### Poids et pesée

- Chaque catégorie a une fourchette de gabarit. Le gabarit varie avec l'entraînement (la force l'augmente, l'endurance le réduit) et, après le MVP, avec la nutrition (grains, protéines, vers).

- La salle affiche en permanence le gabarit actuel et sa projection pour la prochaine pesée.

- Trop lourd à la pesée : le combat a lieu, mais avec une amende de 50 % sur la prime et −15 % d'endurance.

- Trop léger à la pesée : le combat a lieu, avec −15 % de résistance.

- La catégorie supérieure ne s'ouvre qu'après la ceinture. Si le poulet dépasse sa fourchette avant, une séance de cardio permet de redescendre.

## Catégories de poids, adversaires & ceintures

Six catégories, chacune avec 3 challengers puis un champion qui détient la ceinture. Le champion est un personnage unique : aucune espèce n'apparaît deux fois dans une même catégorie. Au total : 24 adversaires plus l'adversaire secret ; le coq rival réutilise le rig du joueur.

| Catégorie | Challengers | Champion (boss) | Style du boss | Ceinture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids mouche | Souris, moineau, hamster | Rat « Rattrapage » | Ultra rapide, enchaînements | Ceinture de Grain |
| Poids plume | Lapin, canard, écureuil | Coq rival « Cocorico » | Miroir du joueur, provocateur | Ceinture de Plume |
| Poids léger | Chat, belette, raton laveur | Renard « Le Rusé » | Feintes et contres | Ceinture de Paille |
| Poids moyen | Chien, chèvre, blaireau | Bouc « Têtu » | Charges et coups de tête | Ceinture de Foin |
| Poids mi-lourd | Lama, sanglier, loup | Kangourou « Rebond » | Jeu de jambes, uppercuts | Ceinture du Fer à cheval |
| Poids lourd | Ours, gorille, cheval de trait | Taureau « El Toro » | Puissance, KO en 3 coups | Ceinture de l'Épi d'Or |

- Fin de jeu : une fois les 6 ceintures réunies, combat final pour le titre « Champion Incontesté de la Ferme » face à un adversaire secret.

- Rejouabilité : défenses de titre contre des challengers aléatoires plus forts, et mode « Carrière + » avec modificateurs.

## Narration & tutoriel

- Le coach : « Coach Ergot », un vieux coq ancien champion déchu, mentor bourru qui donne les conseils entre les rounds.

- Le rival : le coq « Cocorico », champion poids plume, qui se moque du héros dès l'ouverture. Battu, il devient partenaire de sparring et réapparaît avant le combat final.

- Mise en scène : courtes séquences en illustrations animées (pas de cinématiques 3D, pour maîtriser les coûts) avant chaque champion et après chaque ceinture.

- Tutoriel : le 1er combat est un sparring guidé par le coach (environ 3 min) qui enseigne le coup, la garde, l'esquive puis l'esquive parfaite ; la 1re séance de salle est guidée aussi.

## Direction artistique 3D & audio

Style 3D cartoon stylisé (toon shading, proportions exagérées), qui reste lisible en combat sur un téléphone de 6 pouces et tourne sur des appareils de milieu de gamme.

- Personnages : animaux anthropomorphes, silhouettes très distinctes par catégorie ; le poulet évolue visuellement avec sa musculature et son équipement. Les adversaires restent visuellement plus gros que lui.

- Lieux : 6 arènes thématiques (grange, poulailler, marché, rodéo...) et une salle de sport qui évolue avec les améliorations.

- Animation : télégraphes exagérés, impacts avec ralenti et caméra dynamique sur les KO.

- UI : HUD minimal (vie, endurance, spécial) placé hors des zones de gestes, menus inspirés des affiches de boxe vintage, éléments tactiles d'au moins 44 points.

- Audio : musique rock / funk des années 80 pour l'entraînement, commentateur comique doublé en français et en anglais, sons d'impact cartoon ; chaque boss a son thème d'entrée.

- Accessibilité : zones tactiles réglables, mode gaucher, support manette, assistance au timing, télégraphes à la fois visuels, sonores et en vibration, sous-titres, mode daltonien pour les jauges, réglage des secousses de caméra et des ralentis.

## Analyse concurrentielle

| Jeu | Ce qu'on reprend | Ce qu'on évite |
| --- | --- | --- |
| Punch-Out!! (Nintendo) | Des adversaires conçus comme des énigmes, aux télégraphes lisibles ; la vue de dos | L'absence de progression ; une difficulté parfois abrupte |
| Punch Club (Lazy Bear Games, 2016) | La boucle entraînement → combat et le fantasme d'ascension | Le grind et la perte de statistiques, jugés pénibles par les joueurs ; des combats peu interactifs |
| Jeux de boxe arcade récents (ex. Big Rumble Boxing: Creed Champions) | Le rythme arcade et l'accessibilité | Une progression mince, qui lasse vite |

## Exigences techniques

Moteur : Unity (URP) — décidé. Il est retenu pour son support mature d'iOS et d'Android, des builds légers compatibles avec l'objectif de taille, et un rendu toon adapté à la direction artistique. Version : la dernière LTS disponible au démarrage de la préproduction, figée ensuite jusqu'au lancement sauf correctif critique.

- Conséquences : les données de jeu passent par des ScriptableObjects ; le toon shading se fait avec des shaders URP sur mesure (ou Shader Graph) ; des builds iOS et Android sont produits dès le prototype gris ; les contenus lourds passent en téléchargement à la demande (Addressables).

- À budgéter : les licences Unity, selon les revenus du studio, les comptes développeur Apple et Google, et les éventuels outils tiers (animation, profilage).

| Exigence | Spécification |
| --- | --- |
| Appareils minimum | À définir en préproduction : par exemple, iPhone et iPad de moins de 5 ans, Android de milieu de gamme de moins de 4 ans avec 4 Go de RAM ; une matrice de test d'au moins 10 appareils |
| Performance | 60 FPS stables en combat sur les appareils minimum (quitte à baisser la résolution et les effets, avec des paliers graphiques automatiques) ; 30 FPS acceptés hors combat (menus, salle) pour économiser la batterie |
| Latence d'entrée | 67 ms maximum dans le moteur, entre l'événement tactile et la première image de l'animation, mesurée à chaque jalon ; la latence propre à l'écran est compensée par le calibrage |
| Fenêtres de timing | Exprimées en millisecondes dans les données, indépendantes de la fréquence d'images, ajustées par le calibrage tactile |
| Contrôles | Tactile (prioritaire), manettes Bluetooth en option ; zones et gestes personnalisables |
| Format | Paysage uniquement ; interface adaptée aux téléphones et aux tablettes, encoches et zones sûres prises en compte |
| IA adversaires | Machine à états par animal + paramètres de difficulté (agressivité, réactivité) |
| Sauvegarde | 3 emplacements locaux, sauvegarde automatique entre les rounds ; cloud via iCloud / Game Center et Google Play Games |
| Données | Statistiques, adversaires et équilibrage en fichiers de config (ScriptableObjects / JSON) éditables par les game designers |
| Analytics | Événements de combat et de salle (victoire, abandon, temps par séance, usage de la simulation rapide) ; consentement explicite, parental en dessous de 15 ans, données anonymisées |
| Taille | Téléchargement initial de moins de 500 Mo, moins de 1,5 Go une fois tout installé ; les catégories suivantes se téléchargent à la demande |

## Périmètre MVP, roadmap & risques

Le MVP couvre 2 catégories complètes (mouche et plume) pour valider la boucle avant de produire les 4 suivantes. Il doit contenir tout ce qui relie le combat à la salle.

Dans le MVP

- ☐ Combat complet : coups, garde, esquive, esquive parfaite, endurance, spécial, rounds, 3 niveaux de difficulté et assistance au timing

- ☐ Tutoriel guidé par le coach

- ☐ 8 adversaires dont 2 champions, avec IA et télégraphes

- ☐ Salle avec 3 mini-jeux (force, vitesse, endurance), énergie, fatigue et simulation rapide

- ☐ Économie minimale : primes, coût des séances, boutique réduite (une paire de gants, un short, un supplément)

- ☐ Pesée avec ses règles complètes (gabarit modifié par l'entraînement)

- ☐ Progression : XP, un premier palier de compétences par style, 3 morphologies du poulet

- ☐ Builds iOS et Android jouables au tactile, sur téléphone et tablette, avec analytics de playtest

Hors MVP : catégories 3 à 6, arbre de compétences complet, mini-jeux résistance et technique, nutrition, boutique complète, support manette, sauvegarde cloud, achats intégrés.

Roadmap indicative (≈ 18 mois)

- Préproduction (M1–M3) : prototype de combat « gris » tactile, avec caméra sur rail, sur téléphone et tablette ; décision sur les gestes et la durée des combats fin M1 ; sources de revenus validées fin M2 ; mise en place du projet Unity (URP) et du pipeline de données ; matrice d'appareils de test ; test du fun avec 20 joueurs.

- MVP / vertical slice (M4–M8) : 2 catégories, salle, économie minimale, art final sur le poulet ; playtest de 30 à 50 joueurs et go / no-go fin M8 selon les critères de passage.

- Production (M9–M14) : catégories 3 à 6, boutique, arbre de compétences, nutrition, boutique de cosmétiques et publicité récompensée, sauvegarde cloud, doublage, optimisation sur la matrice d'appareils.

- Soft launch (M15–M16) : sortie limitée à quelques pays pour mesurer la rétention, la note et la monétisation, puis ajustements de l'équilibrage, de l'onboarding et de la boutique.

- Lancement mondial (M17–M18) : validation par Apple et Google, préparation de la page des stores, sortie simultanée iOS et Android.

Équipe & budget : à compléter (taille de l'équipe, budget, part externalisée de la modélisation et de l'animation des 25 personnages).

Risques principaux

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Combat trop répétitif (renforcé par l'absence de déplacement libre) | Abandon après 1 h | Patterns uniques par adversaire, esquives directionnelles et contres, phase enragée réservée aux champions, playtests dès le prototype |
| Salle perçue comme une corvée | Rejet de la boucle principale | Mini-jeux courts (moins de 60 s), simulation rapide à 70 %, suivi du taux de simulation |
| Équilibrage poids / statistiques | Progression bloquante ou triviale | Tableurs d'équilibrage, analytics en bêta, pesée jamais éliminatoire |
| Spirale de défaites | Joueur bloqué sans argent pour s'entraîner | 1re séance gratuite, combats d'exhibition |
| Coût de production 3D (24 animaux + adversaire secret) | Retard, budget dépassé | Rigs partagés par gabarit, réutilisation d'animations, externalisation possible |
| Combat au timing frustrant au tactile (risque n°1) | Concept compromis : il n'y a pas d'autre plateforme | Prototype tactile dès M1, gestes simples, déclenchement au contact, calibrage de la latence, assistance au timing |
| Fragmentation Android | Performances et latence inégales selon les appareils | Matrice de test, paliers graphiques automatiques, appareils minimum fixés en préproduction |
| Visibilité sur les stores | Peu de téléchargements malgré la qualité | Soft launch, optimisation des pages des stores, démarches de mise en avant auprès d'Apple et de Google |
| Monétisation free-to-play faible ou mal perçue | Revenus insuffisants, ou avis négatifs si elle paraît agressive | Cosmétiques attractifs sans avantage en combat, publicité toujours facultative, mesure en soft launch, énergie jamais payante |
| Validation des stores et doublage | Sortie retardée | Marge dans la phase de lancement, doublage lancé en production |
| Données des mineurs (RGPD) | Risque juridique | Consentement, anonymisation, revue juridique avant la bêta |

## Questions ouvertes

| # | Question | Options | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caméra et déplacements | Décidé : sur rail | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 2 | Schéma de contrôles tactiles | Proposition de ce document / autre | À attribuer | Fin M1 |
| 3 | Moteur | Décidé : Unity (URP) | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 4 | Plateformes | Décidé : téléphone et tablette uniquement (iOS, Android) | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 5 | Modèle économique | Décidé : gratuit (free-to-play) | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 6 | Fantasme et catégories | Décidé : gabarit fictif | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 7 | Multijoueur | Décidé : non-objectif au lancement | — | Tranchée le 14/10/2026 |
| 9 | Appareils minimum | Liste iOS et Android à fixer | À attribuer | Fin M2 |
| 10 | Sources de revenus | Cosmétiques + publicité récompensée facultative + pack de soutien (proposé) / autre | À attribuer | Fin M2 |
| 8 | Équipe et budget | — | À attribuer | Avant M1 |